Xavier Beauchamp  
Zachary Blais  
Jérémie Tavares  
Isaac Viens  
AEC en développement Web  
groupe 7021

Itération 1 :  
Backlog

Travail présenté à  
M. Benoît Tremblay  
Pour le cours  
*Projet intégrateur*

Cégep de Sherbrooke  
07 septembre 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Responsable** | | Nom des coéquipiers : **Zachary** | |
| **User Story** | | | |
| **ID** | **Nom** | **Description / détails** | **Utilisateur / Groupe d'utilisateur** |
| **US-16(PAP)** | Lorsque j’arrive sur la page d’accueil | Fonctionnalités et objets présent sur la page d’accueil | Navigation |
|  | | | |
| **Fonctionnalités à implémenter** | | | |
| **ID** | **Nom de la fonctionnalité** | **Description / détails** | |
| **PAP-01** | Bannière du site | Une bannière de notre site | |
| **PAP-02** | Formulaire à un champ pour évaluer adresse | Un formulaire simple pour entrer notre adresse qui vérifiera si on est dans le rayon de livraison gratuite | |
| **PAP-03** | Liens vers menus | Afficher des liens qui mènes aux différents menus | |
| **Tests d'acceptation pour valider la complétion des fonctionnalités** | | | |
| **Nom du test** | | **Description du test** | **Réussi (oui/non)** |
| S’assurer que le formulaire qui évalue le rayon de l’Adresse fonctionne | | Entrer une adresse à l’intérieur du rayon et une à l’extérieur du rayon et confirmer que les deux cas affichent le message équivalent | Le test sera effectué dans la deuxième itération |
| **Statut : Presque complété**  **Commentaires :** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Responsable** | | Nom des coéquipiers : **Zachary, Isaac** | |
| **User Story** | | | |
| **ID** | **Nom** | **Description / détails** | **Utilisateur / Groupe d'utilisateur** |
| **US-17(PMP)** | J’arrive sur la page menus | Fonctionnalités et objets présent sur la page Menus | Navigation |
|  | | | |
| **Fonctionnalités à implémenter** | | | |
| **ID** | **Nom de la fonctionnalité** | **Description / détails** | |
| **PMP-01** | Affichage des menus présent | Les menus présentement actifs sont affichés en premier plan sur la page menue | |
| **PMP-02** | Créer et afficher un filtre qui permet de basculer entre tout, standard, végétarien, sans-gluten | Un filtre en 4 champs permet une sélection des menus | |
|  |  |  | |
| **Tests d'acceptation pour valider la complétion des fonctionnalités** | | | |
| **Nom du test** | | **Description du test** | **Réussi (oui/non)** |
| S’assurer que la page menue rend la bonne vue | | Naviguer sur la page menue et constater la bonne vue qui est rendu | OUI |
| **Statut : Presque complété**  **Commentaires** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Responsable** | | Nom des coéquipiers : **Isaac** | |
| **User Story** | | | |
| **ID** | **Nom** | **Description / détails** | **Utilisateur / Groupe d'utilisateur** |
| **US-18(PCP)** | J’arrive sur la page commande | Fonctionnalités et objets présent sur la page commande | Navigation |
|  | | | |
| **Fonctionnalités à implémenter** | | | |
| **ID** | **Nom de la fonctionnalité** | **Description / détails** | |
| **PCP-01** | Formulaire de sélection de commande | Un formulaire pour construire sa commande à partir des différents plats et préférences choisies | |
| **PCP-02** | Envoyer la commande | Si client existant et connecté la commande est envoyé, si client est visiteur un prompt est affiché pour demander l’adresse de livraison | |
| **Tests d'acceptation pour valider la complétion des fonctionnalités** | | | |
| **Nom du test** | | **Description du test** | **Réussi (oui/non)** |
| **VOIR TEST COMMANDE US-12** | |  | Le test sera effectué dans la deuxième itération |
| **Statut : Presque Complété**  **Commentaires** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Responsable** | | Nom des coéquipiers : **Jérémie** | |
| **User Story** | | | |
| **ID** | **Nom** | **Description / détails** | **Utilisateur / Groupe d'utilisateur** |
| **US-19(PPC)** | J’arrive sur la page profil client | Fonctionnalités et objets présent sur la page profil du client | Navigation |
|  | | | |
| **Fonctionnalités à implémenter** | | | |
| **ID** | **Nom de la fonctionnalité** | **Description / détails** | |
| **PPC-01** | Formulaire/ vue pour modifier information du compte | Formulaire pour pouvoir modifier les informations critiques du compte (mot de passe, username, courriel, adresse) | |
| **Tests d'acceptation pour valider la complétion des fonctionnalités** | | | |
| **Nom du test** | | **Description du test** | **Réussi (oui/non)** |
| **VOIR TEST MODIFICATION INFO US-09** | |  | Le test sera effectué dans la deuxième itération |
| **Statut : En développement**  **Commentaires** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Responsable** | | Nom des coéquipiers : **Isaac** | |
| **User Story** | | | |
| **ID** | **Nom** | **Description / détails** | **Utilisateur / Groupe d'utilisateur** |
| **US-21(PFAQ)** | J’arrive sur la page FAQ | Fonctionnalités et objets présent sur la page FAQ | Navigation |
|  | | | |
| **Fonctionnalités à implémenter** | | | |
| **ID** | **Nom de la fonctionnalité** | **Description / détails** | |
| **PPC-01** | Générer différentes réponses selon les questions choisies | Sélection de différentes questions qui selon la sélection affiche différentes réponses | |
| **Tests d'acceptation pour valider la complétion des fonctionnalités** | | | |
| **Nom du test** | | **Description du test** | **Réussi (oui/non)** |
| S’assurer que les réponses changent de manière dynamique selon les questions choisie | | Sélectionner différentes questions et constater si la réponse est modifiée automatiquement | Oui |
| **Statut : Presque Complété**  **Commentaires** (manque un peu de style) | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Responsable** | | Nom des coéquipiers : **Xavier, Jérémie** | |
| **User Story** | | | |
| **ID** | **Nom** | **Description / détails** | **Utilisateur / Groupe d'utilisateur** |
| **US-22(PCA)** | Page Connexion et Authentification | Mise en forme du frontend et du routing backend pour la page de connexion avec les sécurités adéquates | Préparation |
|  | | | |
| **Fonctionnalités à implémenter** | | | |
| **ID** | **Nom de la fonctionnalité** | **Description / détails** | |
| **PCA-01** | Créer et afficher la vue du formulaire de connexion | Créer un form de connexion | |
| **PCA-02** | Créer la logique backend de connexion pour la page | Valider la connexion sur routes adéquates | |
| **PCA-03** | Créer et afficher la vue de création de compte | Créer vue compte | |
| **PCA-04** | Créer la logique de connexion avec github et google | Créer et valider la connexion via un outil third-party tel que github | |
| **Tests d'acceptation pour valider la complétion des fonctionnalités** | | | |
| **Nom du test** | | **Description du test** | **Réussi (oui/non)** |
| S’assurer que la connexion marche de manière désirée | | Se connecter et confirmer que le routing est bon et que la connexion est adéquate | Oui (Le login avec github est fonctionnel) |
| **Statut : Complété**  **Commentaires** (L’implémentation avec github à été tout un challenge mais le résultat vaut l’effort) | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Responsable** | | Nom des coéquipiers : **Zachary, Jérémie** | |
| **User Story** | | | |
| **ID** | **Nom** | **Description / détails** | **Utilisateur / Groupe d'utilisateur** |
| **US-26(CTB)** | Création Template Base | Création des templates qui suivront sur les pages | Préparation |
|  | | | |
| **Fonctionnalités à implémenter** | | | |
| **ID** | **Nom de la fonctionnalité** | **Description / détails** | |
| **CTB-01** | Créer template pour header | Créer une vue template pour le header | |
| **CTB-02** | Créer template pour nav | Créer une vue template pour le nav | |
| **CTB-03** | Créer template pour footer | Créer une vue template pour le footer | |
| **Tests d'acceptation pour valider la complétion des fonctionnalités** | | | |
| **Nom du test** | | **Description du test** | **Réussi (oui/non)** |
| S’assurer que les template suivent bien sur pages autres | | Utiliser une autre page pour vérifier si header et footer suivent tel que voulu | OUI |
| **Statut : Complété**  **Commentaires** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Responsable** | | Nom des coéquipiers : **Isaac** | |
| **User Story** | | | |
| **ID** | **Nom** | **Description / détails** | **Utilisateur / Groupe d'utilisateur** |
| **US-23(PPS)** | Page Plat sélectionné | Créer la page qui apparais lorsque l’on sélectionne un plat sur la page menu | Navigation |
|  | | | |
| **Fonctionnalités à implémenter** | | | |
| **ID** | **Nom de la fonctionnalité** | **Description / détails** | |
| **PPS-01** | Créer mise en page pour montrer plat actif avec ingrédients et prix | Card avec le plat actif et liste des informations de ce plat | |
| **PPS-02** | Créer filtre de portions | Filtre dynamique qui modifiera le prix lors de la sélection de portions | |
| **PPS-03** | Afficher prix dynamique | Prix qui s’ajuste selon : portion, plat, etc | |
| **Tests d'acceptation pour valider la complétion des fonctionnalités** | | | |
| **Nom du test** | | **Description du test** | **Réussi (oui/non)** |
| S’assurer que le prix se modifie de manière dynamique | | Choisir un plat et modifier les portions pour constater que le montant est modifié | Les tests seront faits lors de la deuxième itération |
| **Statut : En développement**  **Commentaires** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Responsable** | | Nom des coéquipiers : **Isaac** | |
| **User Story** | | | |
| **ID** | **Nom** | **Description / détails** | **Utilisateur / Groupe d'utilisateur** |
| **US-24(MCP)** | Message confirmation Panier | Créer les vues de confirmations ou d’infirmation lors d’une création de commande | Navigation |
|  | | | |
| **Fonctionnalités à implémenter** | | | |
| **ID** | **Nom de la fonctionnalité** | **Description / détails** | |
| **MCP-01** | Créer Vue pour confirmed | Vue contenant les informations de la commande qui affiche un succès | |
| **MCP-02** | Créer vue pour Denied | Vue contenant les informations de la commande et la raison de l’échec | |
| **Tests d'acceptation pour valider la complétion des fonctionnalités** | | | |
| **Nom du test** | | **Description du test** | **Réussi (oui/non)** |
| S’assurer que les vues adéquates s’affichent | | Créer une commande avec les bonnes informations et vérifier si la bonne vue est rendue, faire la même chose avec de mauvaises informations pour vérifier si la vue d’échec est rendue | Les tests seront faits lors de la deuxième itération |
| **Statut : Presque Complété**  **Commentaires** (manque un peu de style) | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Responsable** | | Nom des coéquipiers : **Isaac** | |
| **User Story** | | | |
| **ID** | **Nom** | **Description / détails** | **Utilisateur / Groupe d'utilisateur** |
| **US-25(PTP)** | Page ticket Publique | Créer les vues de confirmations ou d’infirmation lors d’une création de commande | Navigation |
|  | | | |
| **Fonctionnalités à implémenter** | | | |
| **ID** | **Nom de la fonctionnalité** | **Description / détails** | |
| **PTP-01** | Créer vue avec forms pour créer tickets | Vue contenant le formulaire pour créer un ticket | |
| **PTP-02** | Créer logique backend pour gestion du formulaire | Créer routing et confirmations | |
| **Tests d'acceptation pour valider la complétion des fonctionnalités** | | | |
| **Nom du test** | | **Description du test** | **Réussi (oui/non)** |
| S’assurer que le ticket se rend dans la section admin | | Créer un ticket en tant que client et aller vérifier dans la session admin si le ticket est bien rentré | Les tests seront effectués lors de la deuxième itération |
| **Statut : En développement**  **Commentaires** | | | |